Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera. En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes. - Establecimiento de objetivos del proyecto - Presentación de la fase 1. - Reclutamiento de nuevo integrante y cambios de concepto. - Creación de la página principal de PetStorePOS mediante un servidor de Visual Studio Code - Desarrollo de la interfaz general de PetStorePOS - Punto de Venta (CRUD de productos, registro de ventas) |
| --- | --- |
| Objetivos | - Punto de venta + Inventario: CRUD de productos, registro de ventas y control de stock con alertas. - Módulo de adopción: Registro de animales disponibles y contacto con interesados. - Gestión básica de alimentos y medicamentos: almacenamiento de datos y alertas de vencimiento/stock. - Dashboard simple: reportes de ventas, inventario y adopciones con gráficos básicos. - Machine Learning (mínimo viable): por ejemplo, un modelo sencillo que prediga productos más vendidos usando datos simulados. - (Opcional) Chatbot básico: FAQ con respuestas predefinidas o flujo guiado (no es necesario un NLP avanzado). - Accesibilidad básica: soporte para lector de pantalla, alto contraste y navegación por teclado. - Escaneo (opcional): si queda tiempo, integración con lectura de código QR usando la cámara o una librería simple. - API Rest de Traducción: Si queda tiempo, integrar una API Rest de traducción a distintos idiomas, priorizando los más usados en el continente americano, es decir, el inglés, el español y el portugués. |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. - Página principal de PetStorePOS - Características Adicionales de PetStorePOS - Barra Baja de PetStorePOS |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Documentación | Informes y evidencias | Redacción de reportes de avance, manual técnico y evidencias en repositorio. | Word, GitHub | 2 semanas | Los 3 | Requisito académico | Ninguno |
| Modelar BD | Diseño de tablas y relaciones | Modelado de productos, ventas, adopciones y usuarios. | Draw.io | 1 semana | Diego | Incluye campos de stock y fechas de vencimiento | Ninguno |
| Programación Backend | CRUD de productos, ventas y adopciones | Desarrollo de la lógica de inventario, ventas y módulo de adopción. | Django, Python | 3 semanas | Diego y Martín | Base del sistema | Ninguno |
| Programación Frontend | Interfaces de usuario accesibles | Desarrollo de vistas web con accesibilidad (teclado, lector pantalla, alto contraste). | HTML, CSS, Django + Bootstrap5 | 4 semanas | Fabián y Martín | Debe ser usable e inclusivo | Se añadió la actividad de accesibilidad. |
| Integración | Conexión backend–frontend | Conectar la lógica de negocio con las interfaces y accesibilidad. | Django ORM | 2 semanas | Los 3 | Se harán pruebas conjuntas | Ninguno |
| Reportes/Dashboard | Dashboard con gráficos básicos | Reportes de ventas, inventario, log de acciones y adopciones. | Django + Plotly | 2 semanas | Los 3 | Solo accesible para administrador | Se añadió la actividad de ver acciones y adopciones de los usuarios. |
| Gestión de alimentos/medicamentos | Alertas de stock y vencimiento | Sistema de alertas automáticas para productos sensibles. | Django + Cron Jobs | 2 semanas | Diego | Asegura control sanitario | Esta activ idad se separó de la Programación backend. |
| Pruebas | Pruebas unitarias e integración | Validación de módulos y calidad general. | Pytest, registros | 2 semanas | Los 3 | Incluye informe final y demo | Se añadió que tendrá informe final y demo. |
| Machine Learning (MVP) | Modelo básico predictivo | Predicción de productos más vendidos con datos simulados. | Scikit-learn | 2 semanas | Diego | Módulo demostrativo, no productivo | Ninguno |
| Chatbot básico | FAQ o flujo guiado | Chatbot simple con respuestas predefinidas. | Chatterbot / botones | 1 semana | Martín | Orientado a preguntas frecuentes | Se añadió una nueva integración de un Chatbot básico. |
| Escaneo QR (opcional) | Integración QR para productos | Escaneo rápido de productos con QR. | zxing u otro plugin | 1 semana | Fabián | Solo si queda tiempo | Se añadió una nueva integración del escaneo con QR. |
| API Rest de traducción (opcional) | Traducción a inglés/portugués | Implementación de traducción automática en vistas clave. | API externa | 1 semana | Los 3 | Funcionalidad complementaria | Se añadió una nueva integración de una API de traducción automática. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Factores que facilitan el proyecto: - La llegada de un nuevo integrante al grupo. - Nuestro grupo ha visto videos y tutoriales para saber cómo manejarse al trabajar con CSS y HTML. Factores que han dificultado el proyecto: - Hemos cambiado ligeramente el concepto de la página web, añadiendo nuevos objetivos a lograr.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. El ajuste más relevante que hemos hecho ha sido el separar la Programación Back-end en 2 partes: - Programación back-end (para el CRUD de productos y adopciones) - Gestión de alimentos/medicamentos, con alertas de stock y vencimiento para productos. Además, se añadieron varias actividades u objetivos a completar, entre estas están: - Reportes/Dashboard - Chatbot básico - Escaneo QR (opcional) - API Rest de traducción (opcional)

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Las siguientes actividades no han sido iniciadas debido a que no estamos concentrando en las demás. - Modelar BD - Reportes/Dashboard - Gestión de alimentos/medicamentos - Pruebas - Machine Learning (MVP) - Chatbot básico - Escaneo QR (opcional) - API Rest de traducción (opcional)

Carta Gantt Actualizada:

- 📄 Documentación (transversal): 12 ago – 18 nov (todo el semestre).

- 🗄️ Modelar BD: 12 ago – 18 ago.

- ⚙️ Backend: 19 ago – 15 sep.

- 🎨 Frontend: 19 ago – 15 sep.

- 🔗 Integración: 16 sep – 29 sep.

- 📊 Reportes/Dashboard: 30 sep – 13 oct.

- 🍖 Gestión alimentos/medicamentos: 16 sep – 29 sep.

- 🧪 Pruebas: 14 oct – 18 nov.

- 🤖 Machine Learning (MVP): 30 sep – 13 oct.

- 💬 Chatbot básico: 30 sep – 6 oct.

- 📷 Escaneo QR (opcional): 14 oct – 20 oct.

- 🌍 API Rest Traducción (opcional): 21 oct – 27 oct.

Guía Visual:

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.